**администрация**

**Сурковского сельсовета**

**Тогучинского района**

**Новосибирской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.03.2016 № 22

с. Сурково

Об организации пропуска паводковых вод на территории Сурковского сельсовета в 2016 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и уменьшения негативных последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и экономики от паводка на территории поселения в 2016 году, администрация Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2016 год согласно приложению 1.

2. Утвердить план подготовки к пропуску паводковых вод на территории Сурковского сельсовета в 2016 году (приложение 2).

3. Уточнить порядок действий органов управления, сил и средств РСЧС при возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением, по каждому населенному пункту, объекту. Проверить готовность нештатных аварийных формирований к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

4. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и сбора, организацию связи и порядок управления.

Провести проверку готовности техники, предназначенной для работ в условиях паводка.

5. Создать в необходимых объемах запасы материальных средств, топлива для котельных, инертных материалов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

6. С 01.04.2016 года ввести в поселении режим повышенной готовности: организовать круглосуточное дежурство в администрации поселения, организовать наблюдение за развитием паводковой обстановки.

7. Организовать проведение обследования гидротехнических сооружений. Принять меры по их безаварийному функционированию в условиях увеличенного водотока. При необходимости провести очистку, ремонт и дополнительное укрепление гидротехнических сооружений.

8.Определить объем фактически выполненных работ, требующих выделения дополнительных денежных средств за счет средств местного бюджета и обеспечить его финансирование.

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Сурковского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области А.С. Гундарев

Приложение 1

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Сурковского сельсовета на 2016 год

Председатель комиссии – А.С.Гундарев, Глава Сурковского сельсовета

Зам. председателя комиссии – Колмогорова В.А., специалист администрации Сурковского сельсовета

Члены комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Занимаемая должность** | **Ф. И .О.** | **рРаб. тел** | **дДом. тел.** |
| **Директор МУП**  **« Сурковское»** | Далидович Светлана Николаевна | 433-187 | 433-211 |
| Уполномоченный по делам ГО и ЧС | Ладошкина Светлана Николаевна | 433-187 | 433-177 |
| Директор ООО «Сиб - Колос» - **зам. председателя КЧС** | Невзоров Бори Михайлович | 433-139 |  |
| Методист дошкольной группы Сурковской средней школы | Жидких Лариса Владимировна | 433-202 | 4 |
| Директор Сурковской средней школы | Шиляева Надежда Ивановна | 433-123 |  |
| Заведующая Сурковской врачебной амбулаторией | Сорокова Ирина Анатольевна | 433-124 |  |
| Директор МКУК «Сурковский КДЦ» | Часовская Маргарита Михайловна | 433-187 | 433-163 |
| Директор СПК «Семёновский» | Гундарев Сергей Михайлович | 47-310 | 47-347 |
| Директор Долговской средней школы | Коноплицкая Светлана Викторовна | 34-126 | 34-121 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Постановлением администрации Сурковского сельсовета от 22.03.2016 № 22 |

**ПЛАН**

дополнительных мероприятий по подготовке населения и территории поселения к пропуску паводковых вод на территории

Сурковского сельсовета в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| 1 | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС в соответствии с рекомендациями МЧС России (резервные источники электропитания, материалы для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ и др.) | до 15 апреля | администрация сельсовета |  |
| 2 | Создание резервов финансовых средств для ликвидации ЧС, вызванных весенним паводком | до 1 апреля | администрация сельсовета |  |
| 3 | Представление сметы-заявки в финансовый орган района на финансирование мероприятий по защите населения и территории от паводка | до 1 апреля | администрация сельсовета |  |
| 4 | Проверка готовности территории сельсовета и выполнения противопаводковых мероприятий:  - готовность техники и сил РЗЧС;  - создание запасов ГСМ, инертных и строительных материалов;  - защита населения;  - защита сельскохозяйственных животных;  - защита водоисточников;  - защита ОЭ и жилого фонда. | до 10 апреля | КЧС и ПБ |  |
| 5 | Корректировка Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по вопросам предупреждения и оповещения населения о чрезвычайной ситуации) | до 1 апреля | председатель КЧС и ПБ |  |
| 6 | Утвердить график дежурства в администрации на паводковый период | до 30 марта | администрация сельсовета |  |
| 7 | Контроль состояния ГТС, режимов работы водохранилищ | апрель-май | КЧС и ПБ |  |
| 8 | Работа с населением по выполнению противопаводковых мероприятий | С 15 марта по 30 апреля | администрация сельсовета |  |