**Прокуратурой района выявлены факты ненадлежащего исполнения государственного контракта при строительстве школы в с. Репьево.**

 23.05.2022 ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» заключен государственный контракт с ООО «ЛикСтрой» на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования – здание школы по ул. Центральная, 5 в с. Репьево Тогучинского района. Срок выполнения работ – до 30.06.2024.

В связи с низким процентом готовности объекта, несоблюдением графика производства работ руководителям застройщика и заказчика внесены представления.

Завершение строительства объекта находится на контроле прокуратуры района.